****

[Gerrit A. Wieberdink] | 26 januari 2017 | [95311] | [139504]

[Laurens van der Loo] | 26 januari 2017 | [95311] | [133535

[Zeilschool de Waai]

[Plan van aanpak]

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc473194336)

[Doelstelling 2](#_Toc473194337)

[Omschrijving van het project 2](#_Toc473194338)

[Leden van de projectgroep 2](#_Toc473194339)

[Benodigdheden 2](#_Toc473194340)

[Takenlijst 2](#_Toc473194341)

[Planning 2](#_Toc473194342)

Inleiding

In het plan van aanpak wordt vermeld hoe we dit project precies gaan maken, wat we nodig hebben en wie wat gaat doen door middel van een omschrijving, benodigdheden en een planning.

Doelstelling

Omschrijving van het project

Leden van de projectgroep

Gerrit Wieberdink

Laurens van der Loo

Benodigdheden

Takenlijst

|  |
| --- |
| Taak |
| Behoefteanalyse |
| Plan van aanpak |
| Functioneel ontwerp |
| Technisch ontwerp |
| Ontwikkelomgeving inrichten |
| Start pagina |
| Cursus pagina |
| Beginner cursus pagina |
| Gevorderden cursus pagina |
| Wad tochten cursus pagina |
| Contact pagina |
| Registreer pagina |
| Login pagina |

Planning

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning Ontwerpen | | | | | | | |
| Subtaak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen | Wijze van inleveren |
| Behoefteanalyse schrijven | 26 januari 2017 | 9:30 | 26 januari 2017 | 11:30 | 120 min |  |  |
| Plan van aanpak schrijven | 26 januari 2017 | 11:30 | 26 januari 2017 | 13:00 | 60 min | Gerrit  Laurens |  |
| Gesprek over het plan van aanpak | 26 januari 2017 | 13:10 | 26 januari 2017 | 13:20 | 10 min | Gerrit  Laurens |  |
| Plan van aanpak herschrijven | 26 januari 2017 | 13:20 | 26 januari 2017 | 13:30 | 10 min | Gerrit  Laurens |  |
| Functioneel ontwerp schrijven | 26 januari 2017 | 13:30 | 26 januari 2017 | 14:30 | 60 min | Gerrit  Laurens |  |
| Gesprek over het functioneel ontwerp | 26 januari 2017 | 15:15 | 26 januari 2017 | 15:30 | 15 min | Gerrit  Laurens |  |
| Functioneel ontwerp herschrijven | 26 januari 2017 | 15:30 | 26 januari 2017 | 16:00 | 30 min | Gerrit  Laurens |  |
| Technisch ontwerp schrijven | 26 januari 2017 | 16:00 | 27 januari 2017 | 9:20 | 80 min | Gerrit  Laurens |  |
| Gesprek over het technisch ontwerp | 27 januari 2017 | 9:20 | 27 januari 2017 | 9:30 | 10 min | Gerrit Laurens |  |
| Technisch ontwerp herschrijven | 27 januari 2017 | 9:30 | 27 januari 2017 | 10:30 | 60 min | Gerrit  Laurens |  |
| Ontwikkelomgeving inrichten | 27 januari 2017 | 10:30 | 27 januari 2017 | 11:00 | 30 min | Gerrit  Laurens |  |
| Totaal duur | | | | | 730 min |  | |